Family Meal Log MVP

Milestone M1 — Identity & Family Profiles（含 M1.1 加固）

最终交付报告

日期：2026-07-13

状态：✅ 代码与文档完成（91/91 自动化校验通过；DevTools/真机手动验收待产品负责人）

目录

1. M1 完成总结

2. 变更区域仓库目录树

3. 创建与修改文件完整清单

4. 身份与数据模型

5. 云函数契约

6. 共享运行时打包

7. 客户端架构

8. 活动档案解析与引导流程

9. 安全模型

10. 状态与错误处理矩阵

11. 自动化校验结果

12. 手动测试清单

13. 文档更新与决策记录

14. Git 与范围控制

15. 里程碑路线图（仅规划，不实现）

16. M1.1 加固修正（合入 main 前）

17. 测试状态（自动化 / DevTools 手动 / 真机）

18. M1 最终 closeout（本交付修正）

1. M1 完成总结

M1 在已验收的 M0 基础之上实现，目标是为「家庭用餐记录」小程序建立单一所有者（single-owner）身份模型与家庭成员档案（family profiles）。本里程碑不涉及多人共享、邀请或角色权限，且档案删除（归档/软删除）明确延后至后续里程碑。

M1 交付的核心成果：

新增独立云函数 profileApi（list / get / create / update / setDefault），不复用 mealApi；login 与 profileApi 均通过共享运行时（shared runtime）派生身份与档案逻辑。

服务端可信身份：openid 仅由 cloud.getWXContext().OPENID 在服务端取得，客户端永不发送、接收或存储 openid；所有对外 DTO 不含 openid / ownerOpenid。

共享运行时确定性打包：shared/*.ts 编译为 CommonJS 后复制进各云函数 lib/shared/，无符号链接、Windows 兼容、生成物不入库。

客户端身份/档案 UI：首次引导（onboarding）、档案列表/创建/编辑/选择/设默认，首页展示当前活动档案。

自动化验收：npm run validate 共 91 项检查全部通过（M0 基线 67 + M1/M1.1 共 24）。其中「跨用户隔离」「共享运行时打包」「默认档案单一事实来源」「best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等）」四组关键验收均通过。

M1.1 加固（合入 main 前的窄范围修正，详见第 16 节）：(1) 移除基于姓名的档案去重，改为客户端 requestId 的 best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等：客户端 in-flight 防护 + 服务端请求重放处理）+ UI 防抖；(2) 默认档案单一事实来源——仅以 users.defaultFamilyProfileId 持久化，family_profiles 不存 isDefault，对外 isDefault 由 DTO 计算。

结论：依据自动化验收门槛（owner-isolation、shared-runtime packaging、default-profile single-source-of-truth、best-effort request idempotency 必须全部通过），M1 + M1.1 关键验收达成。**代码与文档已就绪，可进入产品负责人的 DevTools / 真机手动验收（见第 12、17、18 节）**；当前自动化环境无法代跑手动/真机测试，故不宣称产品已验收通过。

附带一项仓库卫生修正：.gitignore 现忽略 .workbuddy/（项目记忆目录，不应提交）。

2. 变更区域仓库目录树

以下为 M1 实际变更/新增的目录与文件（省略未变动项）：

Family Meal Log MVP/
├─ .gitignore                      # 修正：仅忽略生成物 lib/shared/，提交云函数源码 .js
├─ package.json                    # 新增 build:shared / clean 脚本
├─ README.md                       # M0/M1 里程碑表、仓库结构、校验说明
├─ shared/                         # ★ 共享运行时（单一事实来源）
│  ├─ index.ts
│  ├─ repository.ts                # Repository 接口 + ServiceError
│  ├─ repository-memory.ts         # InMemoryRepository（测试用）
│  ├─ tsconfig.json
│  ├─ dist/                        # 编译产出（git 忽略）
│  └─ services/
│     ├─ user-service.ts           # upsertUser（幂等登录）
│     ├─ profile-service.ts        # 档案校验/创建/更新/设默认/列表
│     └─ session.ts                # resolveActiveProfile 纯函数
├─ cloudfunctions/
│  ├─ login/                       # 改用共享运行时；去除响应中的 openid
│  │  ├─ index.js  cloudbase-repository.js  package.json  config.json
│  ├─ profileApi/                  # ★ 新增云函数
│  │  ├─ index.js  cloudbase-repository.js  package.json  config.json
│  ├─ mealApi/                     # 修订：响应去除 openid
│  └─ aiAnalyze/                   # 随 gitignore 修正一并纳入版本控制（M0 遗留）
├─ miniprogram/
│  ├─ app.ts  app.json             # onLaunch 初始化云 + 可选 loadSession
│  ├─ typings/index.d.ts           # 移除 openid；新增 ClientFamilyProfile / FamilyRelation
│  ├─ config/labels.ts             # ★ RELATION_LABELS / RELATION_OPTIONS（中文）
│  ├─ services/
│  │  ├─ auth.ts                   # ★ login() 封装
│  │  ├─ profile.ts                # ★ 档案接口封装
│  │  └─ session.ts                # ★ 活动档案解析与本地存储
│  └─ pages/
│     ├─ home/                     # 展示活动档案 / 引导 / 离线；保留记餐占位
│     ├─ profiles/                 # ★ 档案列表/选择/设默认（防重复点击）
│     └─ profile-edit/             # ★ 创建/编辑表单（姓名 + 关系）
├─ scripts/
│  ├─ build-shared.mjs             # ★ 共享运行时编译+复制
│  └─ validate.mjs                 # 扩展 16 项 M1 验收
└─ docs/
   ├─ SECURITY.md                  # ★ 新增：信任模型/集合/索引/安全规则
   ├─ MANUAL_TEST_CHECKLIST.md     # ★ 新增：DevTools + 真机清单
   ├─ ARCHITECTURE.md              # 更新 M1 状态/页面/服务/打包/安全/决策
   ├─ DATA_MODEL.md                # 更新索引/校验规则/删除延后/本地日
   ├─ USER_FLOWS.md                # 修正 openid 表述，补充 M1 流程
   ├─ DEVELOPMENT_PLAN.md          # M1 标记 ✅
   └─ PRODUCT_REQUIREMENTS.md      # 补充排除项（删除延后/营养目标延后）

Family Meal Log MVP/ ├─ .gitignore # 修正：仅忽略生成物 lib/shared/，提交云函数源码 .js ├─ package.json # 新增 build:shared / clean 脚本 ├─ README.md # M0/M1 里程碑表、仓库结构、校验说明 ├─ shared/ # ★ 共享运行时（单一事实来源） │ ├─ index.ts │ ├─ repository.ts # Repository 接口 + ServiceError │ ├─ repository-memory.ts # InMemoryRepository（测试用） │ ├─ tsconfig.json │ ├─ dist/ # 编译产出（git 忽略） │ └─ services/ │ ├─ user-service.ts # upsertUser（幂等登录） │ ├─ profile-service.ts # 档案校验/创建/更新/设默认/列表 │ └─ session.ts # resolveActiveProfile 纯函数 ├─ cloudfunctions/ │ ├─ login/ # 改用共享运行时；去除响应中的 openid │ │ ├─ index.js cloudbase-repository.js package.json config.json │ ├─ profileApi/ # ★ 新增云函数 │ │ ├─ index.js cloudbase-repository.js package.json config.json │ ├─ mealApi/ # 修订：响应去除 openid │ └─ aiAnalyze/ # 随 gitignore 修正一并纳入版本控制（M0 遗留） ├─ miniprogram/ │ ├─ app.ts app.json # onLaunch 初始化云 + 可选 loadSession │ ├─ typings/index.d.ts # 移除 openid；新增 ClientFamilyProfile / FamilyRelation │ ├─ config/labels.ts # ★ RELATION_LABELS / RELATION_OPTIONS（中文） │ ├─ services/ │ │ ├─ auth.ts # ★ login() 封装 │ │ ├─ profile.ts # ★ 档案接口封装 │ │ └─ session.ts # ★ 活动档案解析与本地存储 │ └─ pages/ │ ├─ home/ # 展示活动档案 / 引导 / 离线；保留记餐占位 │ ├─ profiles/ # ★ 档案列表/选择/设默认（防重复点击） │ └─ profile-edit/ # ★ 创建/编辑表单（姓名 + 关系） ├─ scripts/ │ ├─ build-shared.mjs # ★ 共享运行时编译+复制 │ └─ validate.mjs # 扩展 16 项 M1 验收 └─ docs/ ├─ SECURITY.md # ★ 新增：信任模型/集合/索引/安全规则 ├─ MANUAL_TEST_CHECKLIST.md # ★ 新增：DevTools + 真机清单 ├─ ARCHITECTURE.md # 更新 M1 状态/页面/服务/打包/安全/决策 ├─ DATA_MODEL.md # 更新索引/校验规则/删除延后/本地日 ├─ USER_FLOWS.md # 修正 openid 表述，补充 M1 流程 ├─ DEVELOPMENT_PLAN.md # M1 标记 ✅ └─ PRODUCT_REQUIREMENTS.md # 补充排除项（删除延后/营养目标延后）

3. 创建与修改文件完整清单

M1 最初影响 **47 个文件**（31 新增、16 修改）。M1.1 在此基础上追加修改了 **18 个文件**（全部为 M1 既有文件，即在相同代码/文档之上叠加的加固层）。本次最终 closeout（本报告交付）又修改了一组文档/报告文件（见 §3.6）。下方按类别列示实质性文件；逐文件完整清单以 `git diff --stat` 为准。

3.1 共享运行时（新增）

| 文件 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| shared/repository.ts | 新增 | Repository 接口、ServiceError、错误码 |
| shared/repository-memory.ts | 新增 | 内存实现，供自动化测试使用 |
| shared/index.ts | 修改 | 导出 repository / service 模块 |
| shared/services/user-service.ts | 新增 | upsertUser 幂等登录 |
| shared/services/profile-service.ts | 新增 | 档案校验、CRUD、设默认、列表面向客户端转换 |
| shared/services/session.ts | 新增 | resolveActiveProfile 纯函数（优先级逻辑） |

3.2 云函数

| 文件 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| cloudfunctions/login/index.js | 修改 | 改用共享运行时；响应去除 openid |
| cloudfunctions/login/cloudbase-repository.js | 新增 | 基于 wx-server-sdk 的 Repository 实现 |
| cloudfunctions/profileApi/index.js | 新增 | profileApi 分发 list/get/create/update/setDefault |
| cloudfunctions/profileApi/cloudbase-repository.js | 新增 | 同 login 的仓储实现 |
| cloudfunctions/profileApi/package.json | 新增 | 依赖 wx-server-sdk |
| cloudfunctions/profileApi/config.json | 新增 | 云函数配置 |
| cloudfunctions/mealApi/index.js | 修改 | 响应去除 openid |
| cloudfunctions/aiAnalyze/index.js | 新增(纳入) | M0 遗留源码随 gitignore 修正入库 |

3.3 客户端

| 文件 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| miniprogram/app.ts | 修改 | onLaunch 初始化云 + 可选 loadSession |
| miniprogram/app.json | 修改 | 注册 profiles / profile-edit 页面 |
| miniprogram/typings/index.d.ts | 修改 | 移除 openid；新增 ClientFamilyProfile/FamilyRelation |
| miniprogram/config/labels.ts | 新增 | 关系中文标签与选择器选项 |
| miniprogram/services/auth.ts | 新增 | login() 封装 |
| miniprogram/services/profile.ts | 新增 | 档案接口封装 + ApiResult |
| miniprogram/services/session.ts | 新增 | 活动档案解析/本地存储/loadSession |
| miniprogram/pages/home/home.ts/.wxml/.wxss | 修改 | 活动档案/引导/离线；记餐占位 |
| miniprogram/pages/profiles/* | 新增 | 档案列表/选择/设默认 |
| miniprogram/pages/profile-edit/* | 新增 | 创建/编辑表单 |

3.4 构建 / 校验 / 文档 / 配置

| 文件 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| scripts/build-shared.mjs | 新增 | 共享运行时编译+复制打包 |
| scripts/validate.mjs | 修改 | 扩展 16 项 M1 验收 |
| package.json | 修改 | 新增 build:shared / clean |
| .gitignore | 修改 | 仅忽略生成物；忽略 .workbuddy/ |
| README.md | 修改 | 里程碑表/结构/校验说明 |
| docs/SECURITY.md | 新增 | 信任模型/集合/索引/安全规则 |
| docs/MANUAL_TEST_CHECKLIST.md | 新增 | DevTools + 真机清单 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 修改 | M1 状态/页面/服务/打包/安全/决策 |
| docs/DATA_MODEL.md | 修改 | 索引/校验规则/删除延后/本地日 |
| docs/USER_FLOWS.md | 修改 | 修正 openid 表述，补充 M1 流程 |
| docs/DEVELOPMENT_PLAN.md | 修改 | M1 标记 ✅ |
| docs/PRODUCT_REQUIREMENTS.md | 修改 | 补充排除项 |

3.5 M1.1 修改文件（18 个，均叠加于 M1 既有文件）

| 文件 | 状态 | M1.1 变更 |
| --- | --- | --- |
| shared/types.ts | 修改 | 新增 IdempotencyKey 接口；注明 FamilyProfile 不存 isDefault |
| shared/repository.ts | 修改 | Repository 增加 findIdempotencyKey / saveIdempotencyKey |
| shared/repository-memory.ts | 修改 | 内存实现幂等键存取 |
| shared/services/profile-service.ts | 修改 | 移除姓名去重；createProfile 支持 requestId 幂等；DTO 计算 isDefault |
| cloudfunctions/profileApi/cloudbase-repository.js | 修改 | idempotency_keys 集合的查/写实现 |
| cloudfunctions/profileApi/index.js | 修改 | currentDefaultId 助手；透传 requestId |
| cloudfunctions/login/cloudbase-repository.js | 修改 | 接口对齐补齐幂等键方法 |
| typings/index.d.ts | 修改 | ClientFamilyProfile 增 isDefault（服务端计算） |
| miniprogram/services/profile.ts | 修改 | newRequestId()；createProfile 传 requestId |
| miniprogram/pages/profile-edit/profile-edit.ts | 修改 | onLoad 生成 createRequestId；onSubmit 透传 |
| scripts/validate.mjs | 修改 | 14a/14b/14c + 15a–15f 替换姓名去重测试；打包/卫生重编号 |
| docs/DATA_MODEL.md | 修改 | idempotency_keys、默认 SSoT、移除姓名去重 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 修改 | §5b 幂等与默认 SSoT、§12 M1.1 决策、集合/索引 |
| docs/USER_FLOWS.md | 修改 | 创建流程 requestId、允许重名、默认计算与回退 |
| docs/SECURITY.md | 修改 | 集合/索引、创建幂等与默认 SSoT 说明 |
| build_m1_report.py | 修改 | 并入 M1.1 修正、测试状态与 git 复核 |
| docs/M1-FINAL-REPORT.md | 修改 | 重新生成（Markdown 草稿） |
| M1-FINAL-REPORT.docx | 修改 | 重新生成（Word，蓝色主题） |

3.6 最终 closeout 修改文件（本报告交付，M1 final closeout）

| 文件 | 状态 | closeout 变更 |
| --- | --- | --- |
| docs/DATA_MODEL.md | 修改 | 幂等表述改为 best-effort（尽力式请求幂等）；索引改 composite 非唯一 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 修改 | §5b 增加 best-effort 术语；索引标注 currently non-unique |
| docs/SECURITY.md | 修改 | §3 明确 best-effort 请求幂等（非原子） |
| docs/USER_FLOWS.md | 修改 | 创建流程增加 best-effort 术语 |
| docs/DEVELOPMENT_PLAN.md | 修改 | M2 范围对齐「食物目录与份量单位」+ 排除项；M1 验收措辞 |
| README.md | 修改 | 里程碑表 M2/M3 措辞 + M2 排除说明 |
| docs/MANUAL_TEST_RESULTS.md | 新增 | 手动测试结果表（14 项全 Pending） |
| build_m1_report.py | 修改 | 报告源：幂等表述/路线图/Git 复核/文件计数 |
| docs/M1-FINAL-REPORT.md | 重新生成 | 本报告 Markdown 草稿 |
| M1-FINAL-REPORT.docx | 重新生成 | 本报告 Word（蓝色主题） |

4. 身份与数据模型

4.1 users 集合

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 云数据库文档 ID（对外仅返回此内部 ID） |
| openid | string | 微信身份；唯一索引；仅服务端写入，客户端不可见 |
| unionid | string? | 跨应用 UnionID（可选） |
| defaultFamilyProfileId | string? | 当前默认档案 ID；登录/设默认时维护 |
| createdAt / updatedAt | number | 服务端时间戳（毫秒） |

登录幂等：以 openid 为键 upsert，首次 isNew=true 并写入时间戳；并发竞态下由唯一索引保障单文档（重复写入以相同 openid 命中既有文档）。

4.2 family_profiles 集合

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 档案文档 ID |
| ownerOpenid | string | 所有者 openid；仅服务端设置，客户端不可伪造 |
| name | string | 姓名；trim 后非空、≤30 字符；不作唯一键（同一所有者可重名） |
| relation | enum | self / spouse / child / parent / other |
| createdAt / updatedAt | number | 服务端时间戳 |

校验规则（normalizeProfileInput）：姓名去除首尾空格、限长 30、非空；relation 必须为白名单枚举；除 name/relation 外的字段一律丢弃，ownerOpenid 由服务端写入。更新时仅 name/relation 可改，其余（尤其 ownerOpenid）不可变。档案删除不在 M1 范围，留待后续以归档/软删除实现。

【M1.1】family_profiles 不再存储 isDefault 字段；对外 DTO 的 isDefault 由服务端按 profile.id === users.defaultFamilyProfileId 计算得出（详见第 16 节）。姓名不作唯一键，不做基于姓名的去重，同一所有者可创建重名档案。

4.2b idempotency_keys 集合（M1.1）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 记录文档 ID |
| ownerOpenid | string | 所有者 openid；仅服务端写入 |
| operation | string | 逻辑操作，如 create（家庭档案） |
| requestId | string | 客户端生成的高熵 ID，一次编辑会话内稳定 |
| resultId | string | 首个请求所创建实体的 _id |
| createdAt | number | 服务端时间戳 |

以三元组 (ownerOpenid, operation, requestId) 标识一次逻辑意图：相同 requestId 的重复请求通常返回原档案（resultId），不新建；不同 requestId 视为新意图（即便姓名/关系相同）。requestId 以可信 ownerOpenid 作用域隔离，不同用户复用同一字符串不冲突。这是 **best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等）**——客户端 in-flight 防护 + 服务端请求重放处理——**不是**严格/原子保证：read→create→write-key 非原子，存在残留并发竞态（详见第 16 节与 docs）。

本地自然日约定：用餐记录（M2）按 YYYY-MM-DD 00:00–23:59（所有者所在时区）分区存储，该约定已在 DATA_MODEL 登记，M1 仅记录规则不落地数据。

4.3 索引

| 集合 | 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | openid | 唯一 | 幂等登录、按身份查用户 |
| family_profiles | ownerOpenid + createdAt | 普通 | 按所有者列出/隔离档案，确定性排序 |
| idempotency_keys | ownerOpenid + operation + requestId | 复合（当前非唯一；M3 升级为唯一索引作原子闸） | 创建操作的 best-effort 请求幂等 |

5. 云函数契约

5.1 login

从 cloud.getWXContext().OPENID 取身份（绝不信任客户端传入）。

调用 upsertUser(repo, openid, unionid?) → { user, isNew }。

响应：{ ok:true, user:{ id, defaultFamilyProfileId }, isNewUser }。不包含 openid。

5.2 profileApi 动作

| 动作 | 说明 | 对外字段（toClientProfile） |
| --- | --- | --- |
| list | 按 OPENID 列出本人档案，按 createdAt 升序；isDefault 由 DTO 计算 | id, name, relation, isDefault(计算), createdAt |
| get | 取单条，校验归属；isDefault 由 DTO 计算 | 同上 |
| create | 规范化输入；服务端写 ownerOpenid；首个档案自动默认；按 requestId 的 best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等）；不按姓名去重 | 返回新建（或幂等命中的原）档案 |
| update | 校验归属；仅可改 name/relation | 返回更新后档案 |
| setDefault | 校验归属；仅更新 users.defaultFamilyProfileId，不改任何档案文档 | 返回目标档案（isDefault 计算为 true） |

【M1.1】create 携带 event.requestId，服务端以 (ownerOpenid, 'create', requestId) 查 idempotency_keys：命中则返回原档案，未命中则创建并记录键；不再进行基于姓名的去重。这是 **best-effort 请求幂等**：read→create→write-key 非原子，理论上并发同 requestId 可能各建一条，但 UI in-flight 防护 + 单用户点击并发已将其缓解（残留竞态见第 16 节、docs）。isDefault 一律由 DTO 计算（profile.id === user.defaultFamilyProfileId），服务端不持久化该字段。

错误映射：ServiceError（not_found / forbidden / validation / invalid_input）→ { ok:false, error:{ code, message } }。mealApi 同步去除响应中的 openid（M0 遗留修正）。

6. 共享运行时打包

目标：shared/*.ts 为单一事实来源，编译后确定性地复制进各云函数，避免符号链接、兼容 Windows、生成物不入库。

编译：tsc -p shared/tsconfig.json → shared/dist（CommonJS）。

复制：scripts/build-shared.mjs 将 shared/dist 递归复制到 cloudfunctions/<fn>/lib/shared/，并为该函数写入 { type:'commonjs' } package.json；覆盖 login 与 profileApi（亦可供其它函数复用）。

git 忽略：cloudfunctions/*/lib/shared/ 与 shared/dist/ 均忽略；仅提交云函数源码 .js（修正 M0 的 cloudfunctions/**/*.js 误忽略）。

校验：validate 的 15a–d 检查 login/profileApi 是否打包共享运行时且确实引用；另含 gitignore 与生成物忽略检查。

7. 客户端架构

7.1 服务层

services/auth.ts：login() 封装 login 云函数，返回 { userId, defaultFamilyProfileId, isNewUser }。

services/profile.ts：listProfiles / createProfile / updateProfile / setDefaultProfile / getProfile 封装 profileApi；ApiResult 非泛型；映射 invalid_input。

services/session.ts：getActiveProfileId / setActiveProfileId（wx.storage）；客户端 resolveActiveProfile；loadSession(app)；selectActiveProfile。

config/labels.ts：RELATION_LABELS（中文展示）与 RELATION_OPTIONS（选择器）。

7.2 页面

pages/home：展示当前活动档案 / 引导 / 离线横幅；保留「记餐」占位入口。

pages/profiles：档案列表、选择、设默认（防重复点击）。

pages/profile-edit：创建/编辑表单（姓名输入 + 关系选择器），提交防重。

app.ts 在 onLaunch 初始化云环境，并可选地 loadSession 预填全局活动档案。typings/index.d.ts 已移除 openid，新增 ClientFamilyProfile 与 FamilyRelation 全局类型。

8. 活动档案解析与引导流程

解析优先级（共享纯函数 resolveActiveProfile，客户端镜像同一逻辑）：

1) 本地记住的档案 ID —— 若仍在列表内则采用；

2) 服务端 defaultFamilyProfileId；

3) 列表首个档案；

4) 无档案 → 进入引导（onboarding）。

本地仅存储档案 ID（wx.storage），不缓存 openid 或敏感字段。首次运行（无档案）进入引导创建首个档案，该档案自动设为默认。session.loadSession 在启动后将活动档案写入 app.globalData。

9. 安全模型

服务端可信身份：openid 仅来自 cloud.getWXContext().OPENID；客户端永不发送/接收/存储 openid。

客户端安全 DTO：对外结构排除 openid 与 ownerOpenid，仅返回内部文档 ID 与档案摘要。

跨用户隔离：list / get / update / setDefault 全部按 OPENID 校验归属，越权返回 forbidden / not_found（ServiceError）。

CloudBase 安全规则：相关集合 read:false、write:false，所有访问经云函数；users.openid 与 family_profiles.ownerOpenid 建索引以支持隔离查询。

无密钥入库：校验含 no-secrets 检查；SECURITY.md 提供开发/生产一致性与卫生清单。

10. 状态与错误处理矩阵

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 云环境未配置 | 首页显示离线横幅；服务失败优雅降级，不崩溃 |
| 登录失败 | 提示错误，不加载档案 |
| 列表失败 | 显示重试/空态 |
| 创建/更新失败 | Toast 报错，保留表单内容 |
| 重复点击提交 | 客户端按钮防重（in-flight 标记）；服务端按 requestId 的 best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等，非原子保证），在通常的单用户操作和网络重试场景下避免重复创建；极端并发情况下仍存在残留竞态。 |
| 同名档案（不同意图） | 允许创建（不同 requestId）；姓名非唯一键 |
| 姓名为空/纯空格 | 客户端校验 + 服务端 rejection（validation） |
| 关系非法 | 选择器限定枚举；服务端拒绝 |
| 本地 ID 失效（档案已删） | resolveActiveProfile 回退至服务端默认 → 首个 → 引导 |
| 默认 ID 失效/悬挂 | 无档案被标记为默认（安全回退，无需数据修复） |
| 操作他人档案 | 服务端按 OPENID 校验返回 forbidden（客户端无法伪造归属） |
| 无任何档案 | 进入引导创建首个档案 |

11. 自动化校验结果

npm run validate 串联 typecheck 与 91 项检查：M0 基线 67 + M1/M1.1 共 24，0 失败。已在最终 closeout 提交前重新执行并通过。分组如下（14a–15f 为 M1.1 新增/调整）：

| 编号 | 检查 | 分组 |
| --- | --- | --- |
| 1 | login upsert 幂等（同身份仅首次 isNew） | 身份 |
| 2 | 首个档案自动设为默认 | 身份 |
| 3 | 用户可创建 ≥2 个档案 | 身份 |
| 4 | 档案姓名被 trim | 校验 |
| 5 | 空/纯空格姓名被拒 | 校验 |
| 6 | 非法 relation 被拒 | 校验 |
| 7 | 未知字段不持久化 | 校验 |
| 8 | 客户端传入 ownerOpenid 被忽略 | 校验 |
| 9 | 用户不能列出他人档案 | 隔离 |
| 10 | 用户不能更新他人档案 | 隔离 |
| 11 | 用户不能将他人档案设为默认 | 隔离 |
| 12a–c | 活动档案回退（服务端默认 / 首个 / 引导） | 回退 |
| 13 | 默认在重新登录后持久化 | 持久化 |
| 14a | 同名 + 不同 requestId → 两条不同档案 | 幂等(M1.1) |
| 14b | 相同 requestId → 返回同一档案（不重复） | 幂等(M1.1) |
| 14c | 不同用户复用同一 requestId 不冲突 | 幂等(M1.1) |
| 15a | family_profiles 不持久化 isDefault | 默认SSoT(M1.1) |
| 15b | DTO 由 users.defaultFamilyProfileId 计算 isDefault | 默认SSoT(M1.1) |
| 15c | 返回列表中恰有一个默认 | 默认SSoT(M1.1) |
| 15d | 切换默认不改写任何档案文档 | 默认SSoT(M1.1) |
| 15e | 设新默认改变计算出的 isDefault | 默认SSoT(M1.1) |
| 15f | 悬挂/缺失默认 ID → 无档案标记默认（安全回退） | 默认SSoT(M1.1) |
| 16a–d | 共享运行时已打包进 login/profileApi 且被引用 | 打包 |
| — | gitignore 忽略生成运行时；生成物确被忽略 | 打包 |
| 17 | 客户端 globalData / app.ts / login 响应均不含 openid | 卫生 |

结论：跨用户隔离（9–11）、best-effort 请求重放处理（14a–c，即尽力式请求幂等测试）、默认档案单一事实来源（15a–f）、共享运行时打包（16a–d）全部通过，M1 + M1.1 关键验收达成。

12. 手动测试清单

详见 docs/MANUAL_TEST_CHECKLIST.md。测试状态严格区分「自动化 / DevTools 手动 / 真机」，详见第 17 节。要点：

A. DevTools（状态：待产品负责人执行）：首次运行进入引导；创建档案后自动默认；再建第二个；切换默认；编辑；选择活动档案；重新编译后默认仍生效；提交空姓名/非法关系被拒；连续点击提交不重复创建；【M1.1】故意创建两条重名档案应均成功。

B. 真机（状态：待产品负责人执行）：上述流程在手机端复现；离线时首页横幅正确；本地 ID 失效回退正确。

注：单设备上难以实测「跨账户隔离」，该路径由自动化测试（9–11）覆盖，真机仅做冒烟。DevTools 与真机测试需在装有微信开发者工具/真机的环境中由人工执行，当前自动化环境无法代为运行（见第 17 节步骤）。

13. 文档更新与决策记录

13.1 新增文档

docs/SECURITY.md：信任模型、集合、索引、安全规则、dev/prod、卫生清单。

docs/MANUAL_TEST_CHECKLIST.md：DevTools + 真机 11 步清单。

13.2 更新文档

ARCHITECTURE：M1 状态、新增页面/服务、profileApi 分发、§6 打包、§9 安全、§11 决策。

DATA_MODEL：索引表与竞态说明、User 客户端契约、FamilyProfile M1 校验规则与删除延后、本地日规则。

USER_FLOWS：修正「客户端在 globalData 存储 openid」的旧表述（§1.5 不再存储），补充 M1 流程。

DEVELOPMENT_PLAN：M1 标记 ✅ 并注明测试通过。

PRODUCT_REQUIREMENTS：排除项补充「档案删除延后」「营养目标延后」。

README：里程碑表 M0/M1 ✅、仓库结构、校验说明。

【M1.1】DATA_MODEL / ARCHITECTURE / USER_FLOWS / SECURITY：新增 idempotency_keys 集合与索引、requestId 幂等契约与残留竞态说明及 M3 通用设计、默认档案单一事实来源（isDefault 由 DTO 计算、不持久化）、移除姓名去重（允许重名）。

13.3 已记录决策

单一所有者模型（无多人共享/邀请/角色）。

档案删除延后（后续以归档/软删除实现）。

本地自然日 YYYY-MM-DD 约定（为 M2 用餐记录分区）。

共享运行时打包：编译+复制、无符号链接、生成物不入库，纳入 npm run validate。

客户端绝不存储 openid；移除旧文档中相关错误表述。

14. Git 与范围控制

分支：feature/m1-identity-family-profiles，自干净的 M0 基线（cc698c2）切出。以下为 `git log --oneline cc698c2..HEAD` 在本报告重新生成前（即提交本 closeout 报告之前）的真实记录，全部为真实 hash，未编造、未 squash：

14.1 M1 提交（6 个）

| # | Hash | 提交信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3f323f5 | M1: shared runtime (repository, user/profile services, session) + build packaging |
| 2 | 82c8c41 | M1: profileApi cloud function + login uses shared runtime; drop openid from client responses |
| 3 | 465c868 | M1: client identity/profile UI + auth/profile/session services |
| 4 | b79def5 | M1: documentation (architecture, data model, flows, plan, security, manual tests) + ignore .workbuddy |
| 5 | d5b1134 | M1: extend validation with 16 M1 acceptance tests |
| 6 | acbf11d | M1: final report (Markdown draft + Word .docx, blue theme) |

14.2 M1.1 加固提交（4 个，真实 hash）

| # | Hash | 提交信息 |
| --- | --- | --- |
| 7 | a729826 | M1.1: remove name-based dedup (requestId idempotency) + default single source of truth |
| 8 | b6aefc6 | M1.1: validation tests for requestId idempotency & default single source of truth |
| 9 | 1c9243c | M1.1: docs (data model, architecture, flows, security) reflect idempotency + default SSoT |
| 10 | f95054d | M1.1: reconcile final report (M1.1 corrections, test status, git log) |

说明：上方共 10 个提交，hash 均真实存在，与仓库 `git log --oneline cc698c2..HEAD`（本报告生成前）完全一致。**本报告（本 closeout 重新生成的版本）所在的提交未列入该日志**——因为报告在生成提交之前已写好，其 hash 彼时尚未产生。即：*The commit containing this regenerated report is not included in the log above because the report was generated before that commit was created.* 合并计数：M1 6 个 + M1.1 4 个 = 10 个（本 closeout 的额外提交另计，不计入上方日志）。

范围控制：未包含任何 M2+ 代码（无 food/portion/meal/recipe/photo/AI 实现），未实现档案删除、营养目标或医疗字段，未重构 UI。M1 附带修正：M0 的 cloudfunctions/**/*.js 误忽略导致云函数源码从未入库；M1 将 .gitignore 改为仅忽略 lib/shared/，使 login/mealApi/aiAnalyze 源码得以纳入版本控制。

15. 里程碑路线图（仅规划，不实现）

经 PM 复核，M2 不再建议「用餐记录与营养（含 mealApi CRUD）」。约定序列如下，M2 仅聚焦食物目录与份量单位：

| 里程碑 | 范围 | 明确排除 |
| --- | --- | --- |
| M2 — Food Catalog & Portion Units | 小型精选系统食物种子数据集；食物搜索与选择；用户自定义临时食物；通用份量单位 + 食物专属份量单位；份量→克换算；单食物实时营养预览；营养记录的来源与版本元数据 | 保存餐食；mealApi 增删改查；每日餐史；食谱；照片上传；AI 识别 |
| M3 — Manual Meal Logging | 多食物组合成一餐；餐型与日期；服务端校验与重算；保存并重新加载餐食 | 继承 M2 排除项；不含编辑/删除（见 M4） |
| M4 — History, Edit & Delete | 每日餐史浏览；编辑与删除餐食 | — |
| M5 — Saved Foods & Recipes | 收藏食物；简单家庭食谱 | — |
| M6 — Photo Upload | 餐食照片上传至 CloudBase Storage | — |
| M7 — Mock AI Suggestions | provider-neutral 适配层 + mock 供应商 + 确认/修正 UX | 真实 AI |
| M8 — Real AI Provider | 同一接口后接入真实供应商；密钥仅存 CloudBase 函数环境变量 | — |

M2 详细验收见 docs/DEVELOPMENT_PLAN.md（已标注 M2 仅食物目录与份量单位，不含任何 meal 持久化）。全部里程碑保持单一所有者模型，openid 仅服务端可见。本 closeout 未实现任何 M2+ 代码。

16. M1.1 加固修正（合入 main 前）

在将 M1 合入 main 前执行的窄范围加固，仅含两处设计修正与配套测试/文档，不引入 M2、不实现档案删除/营养目标/医疗字段、不重构 UI、不接真实 AI。

16.1 修正一：移除基于姓名的档案去重（best-effort 请求幂等）

问题：早期 M1 可能以 name（或 name + relation）作为唯一/幂等键，导致同一所有者无法创建重名档案（如两个都叫「宝宝」的孩子）。

修正：createProfile 不再按姓名去重；姓名不作唯一键。防止误重复改由两层实现——(a) 客户端提交 in-flight 防抖；(b) 客户端生成 requestId 的 **best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等）**：客户端 in-flight 防护 + 服务端请求重放处理，作用域为 (ownerOpenid, operation, requestId)。

客户端契约：{ action:'create', requestId:'req_<time36>_<random>', profile:{ name, relation } }。相同 requestId 返回原档案；不同 requestId 即便姓名/关系相同也创建新档案。

落地：新增 idempotency_keys 集合与 IdempotencyKey 类型；Repository 增加 findIdempotencyKey / saveIdempotencyKey；内存实现与 CloudBase 实现均补齐；profileApi.index.js 透传 event.requestId。

文档化事实（不宣称严格/原子幂等）：(1) 相同 requestId 通常返回原结果；(2) 不同 requestId 允许重名档案；(3) read→create→write-key 非原子，存在残留并发竞态；(4) UI in-flight 防护降低家庭 MVP 的实际风险；(5) 未来通用原子方案应在实体创建前用唯一约束/原子幂等键申领（唯一复合索引，重复键即视为已处理并返回 resultId）；(6) 该更强实现应在此之前或 M3（餐食创建同样需要幂等）引入。

残留风险（已记录）：read→create→write-key 非原子，理论上两条并发同 requestId 可能各自创建；已由 UI 防抖 + 单用户点击并发缓解。M3 通用方案：将复合索引升级为唯一索引，以「写键」作为原子闸（重复键报错即视为已处理并返回 resultId）。

16.2 修正二：默认档案单一事实来源

仅以 users.defaultFamilyProfileId 作为默认状态的唯一持久化来源；family_profiles 不存储 isDefault。

setDefault 仅更新用户文档，不改写任何档案文档（切换默认无需多文档写入）。

对外 isDefault 一律在 DTO 计算：toClientProfile(p, defaultProfileId) 以 p.id === defaultProfileId 得出。

悬挂/缺失默认 ID → 无档案被标记默认（安全回退，无需数据修复）。

16.3 变更文件清单（M1.1）

| 文件 | 状态 | M1.1 变更 |
| --- | --- | --- |
| shared/types.ts | 修改 | 新增 IdempotencyKey 接口；注明 FamilyProfile 不存 isDefault |
| shared/repository.ts | 修改 | Repository 增加 findIdempotencyKey / saveIdempotencyKey |
| shared/repository-memory.ts | 修改 | 内存实现幂等键存取 |
| shared/services/profile-service.ts | 修改 | 移除姓名去重；createProfile 支持 requestId 幂等；ClientProfile 增 isDefault；toClientProfile 计算 isDefault |
| cloudfunctions/profileApi/cloudbase-repository.js | 修改 | idempotency_keys 集合的查/写实现 |
| cloudfunctions/profileApi/index.js | 修改 | currentDefaultId 助手；各分支传入 defaultId；create 透传 requestId |
| cloudfunctions/login/cloudbase-repository.js | 修改 | 接口对齐补齐幂等键方法 |
| typings/index.d.ts | 修改 | ClientFamilyProfile 增 isDefault（服务端计算） |
| miniprogram/services/profile.ts | 修改 | newRequestId()；createProfile 传 requestId |
| miniprogram/pages/profile-edit/profile-edit.ts | 修改 | onLoad 生成 createRequestId；onSubmit 透传 |
| scripts/validate.mjs | 修改 | 以 14a/14b/14c + 15a–15f 替换原姓名去重测试；打包/卫生测试重编号 16a–d / 17 |
| docs/DATA_MODEL.md | 修改 | idempotency_keys、默认 SSoT、移除姓名去重 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 修改 | §5b 幂等与默认 SSoT、§12 M1.1 决策、集合/索引表 |
| docs/USER_FLOWS.md | 修改 | 创建流程 requestId、允许重名、默认计算与回退 |
| docs/SECURITY.md | 修改 | 集合/索引、创建幂等与默认 SSoT 说明 |
| build_m1_report.py / 报告 | 修改 | 并入 M1.1 修正、测试状态与 git 复核 |

16.4 合并就绪结论

两处设计修正均已完成并通过自动化验收（91/91）。分支 feature/m1-identity-family-profiles 的**代码与文档已就绪，可进入产品负责人的 DevTools / 真机手动验收**（见第 17、18 节）。未宣称产品已验收通过——手动/真机冒烟（无法在当前自动化环境代跑）完成前，不应判定为 fully product-accepted。

17. 测试状态（自动化 / DevTools 手动 / 真机）

按要求严格区分三类测试的执行状态，避免将未执行项报告为已通过：

| 类别 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试（npm run validate） | ✅ 已执行并通过 | 91/91；含 M1.1 的 14a–c、15a–f |
| DevTools 手动测试 | ⏳ 待执行（产品负责人） | 需微信开发者工具环境，自动化环境无法代跑 |
| 真机测试 | ⏳ 待执行（产品负责人） | 需真机 + 已配置的 CloudBase dev 环境 |

17.1 DevTools 手动测试步骤（待执行）

1) 在 miniprogram/config/env.local.ts 填入 dev CloudBase 环境 ID；运行 npm run build:shared 生成各云函数 lib/shared/。

2) 用微信开发者工具打开项目，上传并部署 login、profileApi 两个云函数。

3) 首次运行：应进入引导；创建首个档案 → 自动成为默认。

4) 再创建第二个档案；在列表切换默认 → 仅一个显示为默认。

5) 编辑档案姓名/关系并保存；选择活动档案；重新编译，确认默认仍生效。

6) 提交空姓名/非法关系 → 被拒。

7) 【M1.1】连续快速点击提交 → 仅创建一条（requestId 幂等 + 防抖）。

8) 【M1.1】故意创建两条重名档案（各自独立提交）→ 均应成功、并列存在。

17.2 真机测试步骤（待执行）

1) 在真机预览/体验版中复现 17.1 的 3–8。

2) 断网/未配置云环境时，首页应显示离线横幅且不崩溃。

3) 清除本地存储后重启，确认活动档案回退（服务端默认 → 首个 → 引导）正确。

以上步骤执行后，请将结果回填至 docs/MANUAL_TEST_RESULTS.md（手动测试结果表，14 项全 Pending）并在本节标注实际状态。

18. M1 最终 closeout（本交付修正）

本 closeout 是合入 main 前的最后一次窄范围修正，仅处理 PM 复核发现的报告与文档问题，不改变 M1/M1.1 的实现代码（实现已通过 91/91 自动化验收）。

18.1 本轮修正内容

幂等表述：将「请求级幂等」统一改为 best-effort 请求幂等（尽力式请求幂等）/ 客户端 in-flight 防护 + 服务端请求重放处理；明确不宣称严格/原子幂等；在 DATA_MODEL / ARCHITECTURE / SECURITY / USER_FLOWS 与本报告记录残留并发竞态与 M3 通用原子方案。

Git 日志复核：第 14 节改为只列真实 hash 的 10 个提交，移除「(本次)」占位；补注本报告自身提交未计入日志（因其 hash 在生成前尚不存在）。

里程碑路线图：第 15 节改为约定序列 M2 食物目录与份量单位 → M3 手动记餐 → M4 历史/编辑/删除 → M5 收藏与食谱 → M6 照片 → M7 mock AI → M8 真实 AI；M2 明确排除 mealApi/餐史/食谱/照片/AI。同步更新 README 与 DEVELOPMENT_PLAN。

文件计数一致性：第 3 节改为「M1 最初影响 47 个文件（31 新增/16 修改）；M1.1 追加修改 18 个；本 closeout 修改一组文档/报告文件」，并分 §3.5 / §3.6 区分三类文件。

手动测试真实状态：新增 docs/MANUAL_TEST_RESULTS.md（14 项全 Pending）；第 17 节维持 DevTools / 真机为「待执行」。

18.2 是否可合入 main

**代码与文档已就绪，可进入产品负责人的 DevTools / 真机手动验收。** 两处设计修正（移除姓名去重、默认档案单一事实来源）均已完成并通过自动化验收（91/91），含幂等与默认 SSoT 的关键项。唯一前置为产品负责人按 docs/MANUAL_TEST_RESULTS.md 执行手动/真机冒烟——该项受环境所限无法由自动化代跑，明确标注为 Pending，不构成代码合并阻塞，但在完成前不应判定为 fully product-accepted。本任务**未将分支合入 main**，也未创建 M2 分支。